
國立臺北商業技術學院

95年度第4次校務基金管理委員會會議紀錄

95年11月24日95年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄確認
時間：95年8月15日(星期二)上午11時正

地點：行政大樓七樓國際會議廳側廳
出席人員：許勝雄、羅能清、陶建國、李燕芬、黃其彥、邱繼智
李麒麟、賴振昌、賴明政、何志峰、陳麗宇、楊敏修
應出席人員：14位

實到：12位

未到：2位  陳津美（公假）、陳勝源
應列席人員：2位

實到：2位  經費稽核委員會陳主任委員素緞 （陳雅薰 代）
顏寶龍
主席：許校長勝雄                               記錄：陳雅薰
1、 確認95年度第3次校務基金管理委員會會議紀錄：紀錄確認備查。
貳、報告上次會議決議案執行情形：
一、進修推廣部提：為進修推廣部95學年度二技、四技在職班學分學雜費擬調降8%，提請  審議。
決    議：照案通過並請進推部了解私校學分費、學雜費收費標準，俾為參考之依據。
執行情形：業經95年6月15日校務會議決議：「修正通過進修推廣部95學年度學分學雜費調降4％為1,250元」，刻正報部奉核中。
二、教務處提：擬訂定本校研究所碩士在職專班（EMBA）之學分費。
決    議：照案通過。

附帶決議：

一、請商研所儘速研議EMBA學生上課教室及研究設備之規劃事宜。

二、另EMBA授課鐘點費之支付基準，亦請商研所循相關程序積極處理。
執行情形：照案執行，另附帶決議部分續追蹤處理中。
三、教務處提：為本校95學年度學雜費調整方案，提請  審議。
決 　 議：照案通過，95學年度學雜費不予調整。

執行情形：照案執行。
※　臨時動議：
邱委員繼智：各單位之經費運用均有捉襟見肘之窘況，能否依94年度結餘款（約一億元）提撥一定比率供97年度編列資本門、業務費預算所需。

楊委員敏修：1.本校歷年賸餘數均已奉准提列為指定用途之公積，無法做為經常門之用途，僅能作為資本門之用，本案將於編列９７年度預算時，衡酌增加資本門之預算額度。

2.有關增加業務費預算額度部份，建議應先朝減少契僱化人力著手。

陶委員建國：建請辦理全校性校外研討會，俾增進老師間之意見溝通、凝聚對校務發展之共識。

主席指示：1.各單位可朝減少契僱化人力著手。

2.有關辦理全校性於校外舉辦研討會，以凝聚共識、增進溝通管道乙節，將依據部訂最新規定，循行政程序提出檢討改進。

執行情形：
  楊委員敏修：依「教育部及所屬機關學校辦理各類會議、訓練講習與研討會相關管理措施及改進方案」第二條規定簡述如下：「各單位確有於外部舉辦大型會議、研討會之必要時，場地選擇優先順序下：(一)本部所屬機關學校之場地。(二)洽借所在地或鄰近地其他機關或訓練機關之場地。(三)教師會館。(四)依政府採購法以公開招標或議價方式所得，可提供膳宿折扣之研習場地，但應於簽內敘明確實無法覓得以上合適地點之因」。致上開條文第三、四項膳宿支給標準，應在國內出差旅費報支要點規定範圍內支應。
＊主席指示：本案再行研議。

叁、主席報告（略）。
肆、提案討論：

提案一、總務處提：有關本校「四維樓重建工程」增加預算經費乙案，提請討論。
          說    明： 
一、本工程已分別於95年07月18日及08月09日上午10時假內政部營建署辦理開標作業，但均無廠商投標，因而造成流標。

二、依據內政部營建署於95年6月28日底價審議會議中討論，目前本工程預算低於目前市場行情約10%~15%。

三、經本校於95年8月15日上午09時30分經本工程重建委員會討論確定，決議採用維持本案工程內容不變，所需增加之預算金額（約7,500萬，其中包含物價指數調整款1,000萬）並以本校自籌款支應，本組將辦理後續報教育部轉工程會審核並確認，後續相關行政程序辦理時程約2個月。 
辦　　法：如經大會討論通過，本工程計畫經費擬增加7,500萬並由本校自籌款支應，後續本組將辦理本次預算追加案報教育部轉工程會審查之作業。
決    議：照案通過，同意追加7,500萬元預算經費。
散會：十二時十五分
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