
國立臺北商業技術學院
97學年度第2學期第1次臨時校務會議會議紀錄

98年03月27日 97學年度第2學期第1次校務會議紀錄確認
時　間：98年3月12日（星期四）中午12時整
地　點：行政大樓七樓國際會議廳

出席人員：賴振昌  劉瀚宇  邱繼智  謝文盛  李昭慶  林純如  廖文豪

鍾淑芬  李麒麟  李正心代  張梅芬  華英俐  王維民 張世佳
楊浩彥　林淑媛　羅能清  周旭華  周麗娟  閻瑞彥  林宏仁
蕭幸金　夏德威  王美慧　李貴豐  張翠寶　陶建國　邱宜文
張　婕　陳雍元　李玉立　林容如　蔡錦堂　范振乾　黃耀輝
何定燕　林麗容　邱怡慧　王振行　盧智強　郭俊賢　賴明政
邢姍姍　盧益祥　蘇建興  陳恩航　汪瑞芝　謝銘仁　廖高顯
林春龍　鄭世賢　錢煥欽　劉碧芬　
應出席：75位

實到：53位

請假：14位（吳秀麗、陳勝源、謝承熹、黃崇術、李燕芬、李文瑞
、何志峰、莊家彰、鍾　菁、張肇明、李慶長、丁慧瑩、
劉正田、吳世忠）

未到：8位（朗榕澤、彭彥綾、邱泰翔、林韋廷、許庭嫣、吳軍浩、
林佳蓁、詹惟戎）

工作人員：4位（黃淑燕、徐慧芳、張淑媛、徐發義）

主  席：賴校長振昌                                  紀錄：徐慧芳
壹、主席報告事項
一、目前委員出席人數為51人，已達應出席人數（75人）的三分之二（會議中陸續簽到委員2人，共計出席53位），在此宣佈開會。

二、書面報告（如附件1）：

1. 我們為什麼要開發平鎮校區－使命與願景

2. 平鎮校區籌設計畫大事紀要

3. 四維樓重建工程大事紀要

三、校長口頭報告：
1.本校四維樓重建工程，已完成發包手續，將於98年3月18日舉行開工典禮，全部工期為開工日起750天（原合約為800天）內完成興建；預計100年4月完工，本校可望於100年9月啓用。 本項工程校務會議通過金額為652,522,868元，實際決標金額為586,000,000元，節省之預備金及標餘款計66,522,868元。另據營建署告知，四維樓原承包廠商三州行之違約賠償金48,000,000元業已收訖，加計應收利息約2,000,000元，本校共可回收款約50,000,000元。總計節省金額及回收款約116,522,868元。本次四維樓的發包興建仍感謝總務處承辦同仁過去一年，在對爭取履約保證金的保全措施，及經過六次流標壓力以節省鉅額公帑的努力，備極辛勞。

2.平鎮校區的籌設計畫書在相關同仁積極修正，幾乎每週都在進行討論、撰寫會議，本次籌設計畫書如獲教育部同意，期望在暑假期間即可進行整地及植栽等雜項工程。同時檢附陳送教育部之「我們為什麼要開發平鎮校區－使命與願景」請大家參考。
貳、提案討論：

提案一、教務處提：本校「平鎮校區籌設計畫書＜含搬遷計畫＞」（修正5版）系所規劃修正案，提請　審議。
說明：

1、 依教育部「國立臺北商業技術學院平鎮校區籌設計畫書審查會議」（98.2.5）結論，因二技生源已有減少之趨勢，要求本校勿僅以二技學制搬遷至平鎮，應調整修正籌設計畫書併學生搬遷計畫同時於開學後一個月內提報。

2、 本校平鎮校區之系所規劃修正案，經徵詢本校7個系所屬專任教師意願後（如附件1），經提97學年度第2學期第1次行政會議（98.2.19）討論決議（如附件2提案1），平鎮校區第1期駐進學生數為1,000人，含日四技每年級3班600人、二技每年級4班400人，第1期由會計資訊系、財政稅務系、企業管理系每年級各搬遷1班日四技學生至平鎮校區;其餘四個學系每年級各搬遷1班二技學生至平鎮校區。本案續經97學年度第2學期第1次校務發展委員會議（98.3.3）審議通過（如附件3）。

3、 本校平鎮校區學生規模與期程規劃如下表：
	學年度
	平鎮校區

規劃進駐

學生數
	日四技

（會計資訊系、財政稅務系、企業管理系）
	日二技

（國際商務系、資訊管理系、財務金融系、應用外語系）

	
	
	人數
	班級數
	人數
	班級數

	101
	350
	150
	3班
	200
	4班

	102
	700
	300 
	6班
	400 
	8班

	103
	850
	450 
	9班
	400
	8班

	104
	1,000
	600
	12班
	400
	8班


辦法：決議後，據以修正「平鎮校區籌設計畫書＜含搬遷計畫＞」（修正5版）。
決議：照案通過。
附帶決議：本案檢附資料「平鎮校區學制調整規劃教師意願徵詢統計表（如附件2）」，企管系對選項一之意願表達，加列備註：「企管系系務會議（98年2月18日）決議：「二技部維持原議搬遷至平鎮校區，另由專科進修學校扣除200個名額並轉至平鎮校區成立四技部1班。」（續經行政會議（98年2月19日）決議：「會計資訊系、財政稅務系自願優先搬遷四技學生各1班至平鎮校區；其餘各系搬遷四技生經抽籤決定順序如下：3.企業管理系、4.國際商務系、5.資訊管理系、6.財務金融系、7.應用外語系。」）
提案二、秘書室提：本校「平鎮校區籌設計畫書＜含搬遷計畫＞」（修正5版）修正案，提請　審議。
說明：

1、 依據教育部98.02.05.召開國立臺北商業技術學院修正平鎮校區籌設計畫書第1次審查會議紀錄辦理。

2、 審查會議有關本校「平鎮校區籌設計畫書」之主要結論與建議為：「應配合未來學校中長程發展，以重心學制為思考方向，請學校再重新檢討其他學制；另學校對遷移學制之考量，應併同解決師生之生活設施及改善研究設施需求，如學生宿舍及研究室之規劃，請學校一併考量，並詳細妥為規劃使用內容。有關補助方面，應俟學校遷移內容規劃成熟、可行，再向部次長簡報後爭取。」

3、 擬具籌設計畫書＜含搬遷計畫＞（修正5版）修正重點如下：

（一）第一期搬遷之正規學制及學生數修正為四技600人及二技400人。

（二）第一期不再區分1-1、1-2期，各硬體建築工程同時發包施作，主要硬體工程調整後包含：

1.第1 學生宿舍（含餐廳、教職員宿舍），改置於東勢段校區。
2.教學大樓（含普通教室、電腦教室、行政辦公室）。

3.圖資大樓（含研究室、視聽教室）。

（三）工程經費申請教育部補助金額調整為5-6億元。

（四）開辦、搬遷、基本書籍及設備添購費用，以工程經費25%為估算原則，惟應列出概估項目及經費。

（五）人員及設備配置、圖書搬遷數量，均以校本部數量之1/4為計算原則。

（六）工程興建起止日期重新校正：第一期之總期程共計10年（含施工期與學生進駐期），主要建築物施工期程調整為99.05-101.07；第二期調整為自第N年開始（N年預計自109年開始）；第三期改採以M年方式註記。

4、 「平鎮校區籌設計畫書＜含搬遷計畫＞」（修正5版）章節目錄修正如附件1。（章節細目視資料撰寫實務配合做文字調整）

5、 配合教育部審查，除修正籌設計畫書第5版外，另加印搬遷計畫書之抽印本。
6、 本案業經97學年度第2學期第1次及第2次行政會議審議通過。
辦法：討論通過後，據以修正本校「平鎮校區籌設計畫書＜含搬遷計畫＞」（修正5版）陳報教育部審查。
決議：照案通過。

參、臨時動議：無。
肆、散會：13時10分。
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